1.pielikums

IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa

„Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2012.gadā”.

- Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana ietver šādus darbus pēc pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas:

  - Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm), izmantojot nepilno            tehnoloģiju.

  - Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu

2.daļa

„Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2012.gadā”.

1.	Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ietver šādus darbus pēc pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas:

1.1.	Brauktuves attīrīšana no sniega.

1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m³/km.

1.3. 	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 70 kg/km.

1.4.	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes.

1.5.	Sniega izvešana no pilsētas ielām, laukumiem ( līdz 3 km).

1.6.	Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju.

1.7.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku.

1.8.	Mehanizēta zāles pļaušana.

1.9.	Signālstabiņu nomaiņa.

1.10.	Ceļa zīmju nomaiņa uz staba.

1.11.	Ceļa zīmes stabu nomaiņa.

2. Pretendenta prasības profesionālajā jomā:

2.1. Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā, t.i. ceļu un ielu apsaimniekošanā, vismaz trīs gadu pieredze.

2.2. Pretendenta piedāvātājam atbildīgajam darbu vadītājam ir sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un pieredze iepirkuma priekšmeta minēto darbu vadīšanā.

2.3. Pretendents var nodrošināt atbilstoši kvalificētus un pieredzējušus darbu izpildei nepieciešamos speciālistus. ;

2.4. Pretendenta pašu spēkiem veicamo pakalpojumu darbu apjomam jābūt ne mazākam par 30% no kopējā darbu apjoma.

3. Pretendenta prasības tehniskajā nodrošinājumā:

3.1. Pretendenta rīcībā ir tehnika, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrēto darbu veikšanai.

3.2. Pretendentam jānorāda galveno (atbilstoši darba specifikai) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts ( īpašumā vai nomā, ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem, pievienot nomas vai vienošanās dokumentu kopijas).

4. 	Valkas novada pašvaldības īpašumā esošo valsts galveno autoceļu maršrutos ietverto Valkas pilsētas tranzīta ielu saraksts, ikdienas uzturēšanai 2012.gadā

| Ielu nosaukums | Valsts galvenā autoceļa maršruta indekss, nosaukums (no km līdz km) | Ielu garums km |
| --- | --- | --- |
| Zemgales iela, | A-3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža |  |
| Burtnieku iela, | (Valka) 116,295-123,742 |  |
| Parka iela, |  |  |
| Varoņu iela, |  |  |
| Rūjienas iela. |  |  |
| Kopā |  | 7,447 |

5. 	Valkas novada pašvaldības īpašumā esošo valsts reģionālo autoceļu maršrutos ietverto Valkas pilsētas tranzīta ielu saraksts, ikdienas uzturēšanai 2012.gadā

| Ielu nosaukums | Valsts galvenā autoceļa maršruta indekss, nosaukums (no km līdz km) | Ielu garums km |
| --- | --- | --- |
| Vienības gatve un |  |  |
| Rīgas iela | P-24 Smiltene-Valka 41,995-44,295 | 2,300 |
| Tālavas iela | P-22 Valka- Rūjiena 0,000-2,714 | 2,714 |
| Kopā |  | 5,014 |

6. 	Darbi ir veicami saskaņā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” izstrādātajām „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām”, kas apstiprinātas 2006.gada 21.decembrī.

7.	Valkas novada pašvaldības Valkas pilsētas tranzīta ielu, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A3 maršrutā 7,447 km kopgarumā, 2012.gadā paredzēti šādi ikdienas uzturēšanas darbi:

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Plānotais darbu daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brauktuves attīrīšana no sniega | km | 469,16 |
| 2. | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m³/km | km | 136,35 |
| 3. | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 70 kg/km | km | 357,46 |
| 4. | Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes | pārg.km | 14,89 |
| 5. | Sniega izvešana no pilsētas ielām, laukumiem (līdz 3 km) | m³ | 331,16 |
| 6. | Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju | m² | 1441,31 |
| 7. | Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju | m | 150 |
| 8. | Mehanizēta zāles pļaušana | pārg.km | 29,79 |
| 9. | Signālstabiņu nomaiņa | gab. | 18 |
| 10. | Ceļa zīmju nomaiņa uz staba | gab. | 7 |
| 11. | Ceļa zīmes stabu nomaiņa | gab. | 7 |

Tranzīta ielām, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A3 maršrutā ziemas sezonā noteikta A1 uzturēšanas klase, vasaras sezonā tiek uzturētas saskaņā ar A klases uzturēšanas prasībām.

8.	Valkas novada pašvaldības Valkas pilsētas tranzīta ielu, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P22 maršrutā 2,714 km kopgarumā un P24 maršrutā 2,3 kopgarumā 2012.gadā paredzēti šādi ikdienas uzturēšanas darbi:

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Plānotais darbu daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brauktuves attīrīšana no sniega | km | 215,38 |
| 2. | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m³/km | km | 15,04 |
| 3. | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 70 kg/km | km | 187,02 |
| 4. | Sniega izvešana no pilsētas ielām, laukumiem (līdz 3 km) | m³ | 204 |
| 5. | Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes | pārg.km | 15,8 |
| 6. | Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm) izmantojot nepilno tehnoloģiju, | m² | 493,35 |
| 7. | Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju | m | 93 |
| 8. | Mehanizēta zāles pļaušana | pārg.km | 20,05 |
| 14. | Ceļa zīmes nomaiņa uz staba | gab. | 2 |
| 15 | Ceļa zīmes staba nomaiņa | gab. | 3 |

Tranzīta ielām, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P22 un P 24 maršrutā ziemas sezonā noteikta B uzturēšanas klase, vasaras sezonā tiek uzturēta saskaņā ar B klases uzturēšanas prasībām.

Dotais darbu apjoms ir orientējošs un var mainīties atkarībā no reālās situācijas.

Asfalta bedrīšu remonts ir jāveic līdz 2012.gada 1.jūlijam.

Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu (materiālu izmaksas, darba izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas, citas izmaksas, ja tādas paredzamas, visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas).

2.pielikums

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

1.daļa

„Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2012.gadā”.

| Pakalpojumā Iekļautie procesi un norises | Pakalpojumā Iekļauto procesu un norišu apraksts | Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto izpildītāju kvalifikācija un pieredze | Izmantotās metodes, materiāli un tehniskais aprīkojums | Atbilstība darba uzdevumā izvirzītajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1............ |  |  |  |  |
| 2............ |  |  |  |  |
| 3............ |  |  |  |  |
| Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks: |  |  |  |  |
| Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts vai ISO sertifikāta kopija: |  |  |  |  |
| Cita informācija atbilstoši Darba uzdevumā noteiktajām prasībām |  |  |  |  |

2.daļa

„Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2012.gadā”.

| Pakalpojumā Iekļautie procesi un norises | Pakalpojumā Iekļauto procesu un norišu apraksts | Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto izpildītāju kvalifikācija un pieredze | Izmantotās metodes, materiāli un tehniskais aprīkojums | Atbilstība darba uzdevumā izvirzītajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1............ |  |  |  |  |
| 2............ |  |  |  |  |
| 3............ |  |  |  |  |
| Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks: |  |  |  |  |
| Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts vai ISO sertifikāta kopija: |  |  |  |  |
| Cita informācija atbilstoši Darba uzdevumā noteiktajām prasībām |  |  |  |  |

3.pielikums

Piedāvājuma forma

1.daļa

„Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2012.gadā”.

2.daļa

„Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2012.gadā”.

- Iesniedza

| Pretendenta nosaukums | Pretendenta un tā bankas rekvizīti |
| --- | --- |

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

- Piedāvājums

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar atklātā konkursa „Valkas pilsētas ielu un  tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2012.gadā”, identifikācijas Nr.VND/2011/6K	, nolikumu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto pakalpojumu izpildi. Piedāvājam veikt Valkas pilsētas ielu un tranzīta ielu uzturēšanu, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā.

3.2. Finanšu piedāvājums. Piedāvājam veikt Valkas pilsētas ielu un tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbus 2012.gadā saskaņā ar atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām par šādām vienību līgumcenām:

1.daļa:

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Orientējošie izpildāmo darbu apjomi | Vienas vienības cena, latos (bez PVN) | Summa, latos (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju | m² | 1945,0 |  |  |
| 2. | Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu | m² | 95,8 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 22%: |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2.daļa:

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Orientējošie izpildāmo darbu apjomi | Vienas vienības cena, latos (bez PVN) | Summa, latos (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brauktuves attīrīšana no sniega | km | 684,54 |  |  |
| 2. | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m³/km | km | 151,39 |  |  |
| 3. | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 70 kg/km | km | 544,48 |  |  |
| 4. | Sniega izvešana no pilsētas ielām, laukumiem (līdz 3 km) | m³ | 535,16 |  |  |
| 5. | Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa klātnes | pārg.km | 30,69 |  |  |
| 6. | Bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju | m² | 1934,66 |  |  |
| 7 | Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju | m | 243 |  |  |
| 15. | Mehanizēta zāles pļaušana | pārg.km | 49,84 |  |  |
| 16. | Signālstabiņu nomaiņa | gab. | 18 |  |  |
| 17. | Ceļa zīmju nomaiņa uz staba | gab. | 9 |  |  |
| 18. | Ceļa zīmes stabu nomaiņa | gab. | 10 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 22%: |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

Šis piedāvājums ir derīgs.90 darba dienas, skaitot no atklātā konkursa nolikuma 3. punktā noteiktās piedāvājuma atvēršanas dienas.

Veicot darbus tiks ievērotas VAS „Latvijas valsts ceļi” izstrādātās „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas 2006.gada 21.decembrī un Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumi Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Tranzīta ielu remontdarbi tiks uzsākti ne vēlāk kā (.........) dienu laikā pēc pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas ( ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā).

Piedāvājam garantijas laiku bedrīšu remontdarbiem (.................) mēneši.

Pretendenta apakšuzņēmēja izpildāmo darbu saraksts:

N.p.k. 	Darbu izpildītāja nosaukums		Veicamo darbu nosaukums

(Pieaicinātais apakšuzņēmējs)    (Saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām)

Apliecinām, ka Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi tiks veikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atklātā konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Piedāvājumam pievienojam:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

utt.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums nr.4

Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā

| Pretendents vai apakšuznēmējs | Darbu apraksts (apjoms, raksturs utt.) | Pasūtītāja nosaukums, adrese | Pasūtītāja kontaktpersona vārds, uzvārds tālrunis | Darbu uzsākšanas, pabeigšanas gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

Pielikums nr.5

Pretendentam piederošās tehnikas un ražošanas iekārtu apraksts

| Nr.p.k. | Pretendentam piederošās tehnikas un ražošanas iekārtu saraksts | Pretendentam piederošās tehnikas un ražošanas iekārtu apraksts |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

Pielikums nr.6

1.daļa

LĪGUMS Nr.

Par Valkas pilsētas  ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2012.gadā

Valkā						          		          2011.gada   .decembrī

Valkas novada dome priekšsēdētāja _________ personā, kurš darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Valkas novada domes nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, Izpildītājs________ personā, kurš darbojas saskaņā ar lēmumu__________(protokols) pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, turpmāk tekstā , kopā saukti – Puses, saskaņā ar Pasūtītāja veiktā iepirkuma___________(izmantotā publiskā iepirkuma metode, identifikācijas Nr., iepirkuma komisijas lēmuma protokola Nr. un datums), rezultātiem noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja ielas ar melno segumu 37,09 km kopgarumā , ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2012.gadā, turpmāk tekstā – Darbs.

Līgumslēdzēju pušu saistības

- Izpildītājs apņemas:

  - izpildīt Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3.pielikums);

  - izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;

  - izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

  - nodrošināt Pasūtītāja ielu, uzturēšanu atbilstoši B uzturēšanas klases prasībām;

  - katru mēnesi, ne vēlāk kā 5 dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt   Pasūtītājam aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. Pasūtītajam iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

| Maksātājs | Valkas novada dome |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000088687 |
| PVN maksātāja reģistrācijas Nr. | LV90009114839 |
| Adrese | Semināra ielā 9,Valkā, Valkas novads, LV 4701 |
| Bankas nosaukums | AS „SEB banka” |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Bankas konta Nr. | LV62UNLA0050014277068 |

- Pasūtītājs apņemas:

  - kontrolēt Izpildītāja veiktā Darba atbilstību šī līguma 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām;

  - pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu vienu reizi mēnesī saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītā Darba pieņemšanu, kas sastādīts saskaņā ar līguma noteikumiem;

  - samaksāt Izpildītājam līgumcenu no pašvaldības budžeta, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un līguma 2., 3.pielikumu.

- Pasūtītājs apņemas samaksāt līgumcenu no Valkas novada domes līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un līguma 2., 3.pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

- Kopējā līgumcena par Darba izpildi 2012.gadā ir _____Ls (vārdiem lati un cipariem), kas sastāv no samaksas par Darba izpildi _____Ls (vārdiem lati un cipariem) un pievienotās vērtības nodokļa (22%_____Ls (vārdiem lati un cipariem).

- Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.

- Pasūtītājs maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

Līgumsods un nepārvarama vara

- Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 2.3. un 2.4.punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 (viens simts) latu apmērā par katru atklāto gadījumu divdesmit dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

- Par maksājumu kavēšanu Pasūtītāja vainas dēļ, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.

- Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šā līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē Pasūtītāja saistību izpildi un, kurus Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.

- Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.

- Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.

- Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums triju darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

- Šis līgums stājas spēkā no līguma parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim.

- Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

- Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.

- Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

- Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.

- Šis līgums sagatavots 2 eksemplāros latviešu valodā uz__ lapām, tai skaitā  pielikumi uz __ lapām, kam ir vienāds juridisks spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

- 1.pielikums - tāme Valkas novada Valkas pilsētas ielu 37,09 km kopgarumā ikdienas uzturēšanas darbiem 2012.gadā ;

- 2.pielikums– kalendārais grafiks Valkas novada Valkas pilsētas ielu 37,09 km kopgarumā ikdienas uzturēšanas darbiem 2012.gadā ;

- 3.pielikums – Valkas novada Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, LV 4701,

Reģ. Nr. LV 90009114839 AS “SEB banka”,

bankas kods UNLALV2X, bankas konta Nr.LV62UNLA0050014277068

Izpildītājs:

| Pasūtītājs | Izpildītājs |  |
| --- | --- | --- |
| Valkas novada domes priekšsēdētājs |  |  |

1. pielikums

2012.gada ___.__________

līgumam

Tāme

Valkas novada Valkas pilsētas ielu 37,09 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2012. gadā .

| Nr p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums | Vienības cena (bez PVN) Ls | Izmaksas Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ielu bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h=4 cm izmantojot nepilno tehnoloģiju | m² | 1945 |  |  |
| 2. | Ielu brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu | m² | 95,8 |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |
| PVN 22% |  |  |  |  |  |
| Pavisam KOPĀ: |  |  |  |  |  |

| Pasūtītājs Izpildītājs domes priekšsēdētājs |  |  |
| --- | --- | --- |

2. pielikums

2012.gada ___.__________

līgumam

Kalendārais grafiks

Valkas novada Valkas pilsētas ielu 37,09 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2012. gadā .

| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Izmaksas (ar PVN) | tajā skaitā pa ceturkšņiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ls | I | II | III | IV |
| 1. | Ielu bedrīšu remonts ar emulsiju un šķembām (h= 4cm) izmantojot nepilno tehnoloģiju |  |  |  |  |  |
| 2. | Ielu brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ: |  |  |  |  |  |

| Pasūtītājs | Izpildītājs |  |
| --- | --- | --- |
| domes priekšsēdētājs | direktors |  |

3. pielikums

2012.gada ___.__________

līgumam

Valkas novada Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Valkas novada Valkas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu izpildē 2011.gadā tiek piemērotas “Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488.

| Pasūtītājs | Izpildītājs |  |
| --- | --- | --- |
| domes priekšsēdētājs |  |  |

2.daļa

6.Pielikums

LĪGUMS Nr. LVC 201__/1.3.____/AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2011.gadā

no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

(projekts)

(Pasūtītāja līguma reģ. Nr.____________)ja Pasūtītājs to vēlas

____________						          201__.gada ___.___________

_____________pilsētas dome (novada pašvaldība) priekšsēdētāja______________ personā, kurš(-a) darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un _____________ pilsētas domes (novada pašvaldības) nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, ________________ vadītāja (amats, iestādes nosaukums) ____________ personā, kurš darbojas saskaņā ar ____________ (dokumenta nosaukums) pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, un, pamatojoties uz 2010.gada 15.oktobra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa Alda Lāča personā, kurš darbojas saskaņā ar 2010.gada 25.oktobra valdes lēmumu (protokols Nr.22, 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā saukti – Puses, saskaņā ar programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2012.gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma_________________________ (izmantotā publiskā iepirkuma metode, identifikācijas Nr., iepirkuma komisijas lēmuma protokola Nr. un datums), rezultātiem noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja ________ pilsētas tranzīta ___________ ielas(-u) ___ km kopgarumā, kas ir iekļauta(-as) valsts galvenā autoceļa A___ __________ maršrutā no km ____ līdz km ___, Pasūtītāja tranzīta ___________ ielas(-u) ___ km kopgarumā, kas ir iekļauta(-as) valsts reģionālā autoceļa P___ __________ maršrutā no km ____ līdz km ___, ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2011.gadā, turpmāk tekstā – Darbs.

Līgumslēdzēju pušu saistības

- Izpildītājs apņemas:

  - izpildīt Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1., 2.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 3., 4.pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 5.pielikums);

  - izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;

  - izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

  - nodrošināt Pasūtītāja _______ pilsētas tranzīta _________ ielu(-as), kas ir iekļautas(-a) valsts galvenā autoceļa A____ maršrutā, uzturēšanu atbilstoši ___ uzturēšanas klases prasībām, Pasūtītāja _______ pilsētas tranzīta _________ ielu(-as), kas ir iekļautas(-a) valsts reģionālā autoceļa P___ maršrutā, uzturēšanu atbilstoši ___ uzturēšanas klases prasībām;

  - katru mēnesi, ne vēlāk kā 5 dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

| Maksātājs | LR Satiksmes ministrija |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000088687 |
| PVN maksātāja reģistrācijas Nr. | LV90000088687 |
| Adrese | Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743 |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |
| Bankas kods | TRELLV22 |
| Bankas konta Nr. | LV62 TREL 2170389081000 |

- Pasūtītājs apņemas:

  - kontrolēt Izpildītāja veiktā Darba atbilstību šī līguma 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām;

  - pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu vienu reizi mēnesī saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītā Darba pieņemšanu, kas sastādīts saskaņā ar līguma noteikumiem;

  - samaksāt Izpildītājam līgumcenu no pašvaldības budžeta, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un līguma 3., 4., 5.pielikumu.

- LVC apņemas samaksāt līgumcenu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un līguma 3.,4., 5.pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

- Kopējā līgumcena par Darba izpildi 2012.gadā ir ______Ls (vārdiem lati un cipariem santīmi), kas sastāv no samaksas par Darba izpildi _____ Ls (vārdiem lati un cipariem santīmi) un pievienotās vērtības nodokļa (22%)______Ls (vārdiem lati un cipariem santīmi), kurā ir ietverta:

  - līgumcena no pašvaldības budžeta ______Ls (vārdiem lati un cipariem santīmi), kas sastāv no samaksas par Darba izpildi _____ Ls (vārdiem lati un cipariem santīmi) un pievienotās vērtības nodokļa (22%)______Ls (vārdiem lati un cipariem santīmi);

  - līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ______Ls (vārdiem lati un cipariem santīmi), kas sastāv no samaksas par Darba izpildi _____ Ls (vārdiem lati un cipariem santīmi) un pievienotās vērtības nodokļa (22%)______Ls (vārdiem lati un cipariem santīmi).

- Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.

- Pasūtītājs vai LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas Pasūtītājam vai LVC.

Līgumsods un nepārvarama vara

- Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 2.3. un 2.4.punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 (viens simts) latu apmērā par katru atklāto gadījumu divdesmit dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

- Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.

- LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šā līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un, kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.

- Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.

- Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.

- Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums triju darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

- Šis līgums stājas spēkā no ___________________ un ir spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim.

- Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

- Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.

- Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

- Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.

- Šis līgums sagatavots 3 eksemplāros latviešu valodā uz ___ lapām, tai skaitā ___ pielikumi uz __ lapām, kam ir vienāds juridisks spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

- 1.pielikums - tāme _______ pilsētas (novada pašvaldības) __________tranzīta ielas(-u) ____ km kopgarumā, kas ir iekļauta(-as) valsts galvenā autoceļa maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2012.gadā;

- 2.pielikums - tāme _______ pilsētas (novada pašvaldības) __________tranzīta ielas(-u) ____ km kopgarumā, kas ir iekļauta(-as) valsts reģionālā autoceļa maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2012.gadā;

- 3.pielikums– kalendārais grafiks _____ pilsētas (novada pašvaldības) _______ tranzīta ielas(-u) ____ km kopgarumā, kas ir iekļauta(-as) valsts galvenā autoceļa maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2012.gadā;

- 4.pielikums– kalendārais grafiks _____ pilsētas (novada pašvaldības) _______ tranzīta ielas(-u) ____ km kopgarumā, kas ir iekļauta(-as) valsts reģionālā autoceļa maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2012.gadā;

- 5.pielikums – _______ pilsētas (novada pašvaldības) tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

____________ pilsētas (novada pašvaldības) dome, adrese, LR nodokļu maksātāja reģ. Nr._____________, bankas nosaukums, bankas kods, bankas konta Nr.

Izpildītājs:

___________________, adrese, vienotais reģistra Nr. ___________, bankas nosaukums, bankas kods, bankas konta Nr.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, LV-1050, Rīgā, Gogoļa ielā 3, vienotais reģistra Nr. 40003344207.

| Pasūtītājs | Izpildītājs | LVC |
| --- | --- | --- |
| domes priekšsēdētājs(-a) |  | valdes loceklis |
|  |  | A. Lācis |

1.pielikums

201__. gada ___. ____________

līgumam Nr.LVC 201_/1.3.____/AC

Tāme

____________ pilsētas ( novada pašvaldības) tranzīta ________________ ielas(-u), kas ir iekļauta(-as) valsts galvenā autoceļa A___ maršrutā _________ km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2012. gadā.

| Nr p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums | Vienības cena (bez PVN) Ls | Izmaksas Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |
| PVN 22% |  |  |  |  |  |
| Pavisam KOPĀ: |  |  |  |  |  |
| tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (ar PVN 22%): |  |  |  |  |  |

| Pasūtītājs | Izpildītājs | LVC |
| --- | --- | --- |
| domes priekšsēdētājs(-a) |  | valdes loceklis |
|  |  | A. Lācis |

2. pielikums

201__. gada ___. ____________

līgumam Nr.LVC 201__/1.3.____/AC

Tāme

_______________ pilsētas (novada pašvaldības) tranzīta ___________ ielas(-u), kas ir iekļauta(-as) valsts reģionālā  autoceļa P____ maršrutā _________ km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2012. gadā.

| Nr p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums | Vienības cena (bez PVN) Ls | Izmaksas Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |
| PVN 22% |  |  |  |  |  |
| Pavisam KOPĀ: |  |  |  |  |  |
| tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (ar PVN 22%): |  |  |  |  |  |

| Pasūtītājs | Izpildītājs | LVC |
| --- | --- | --- |
| domes priekšsēdētājs(-a) |  | valdes loceklis |
|  |  | A. Lācis |

3. pielikums

201__. gada ___. ____________

līgumam Nr.LVC 201__/1.3.____/AC

Kalendārais grafiks

___________ pilsētas (novada pašvaldības) tranzīta ____________ ielas(-u), kas ir iekļauta(-as)  valsts galvenā autoceļa A___ maršrutā __________km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2011. gadā .

| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Izmaksas (ar PVN) | tajā skaitā pa ceturkšņiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ls | I | II | III | IV |
|  | KOPĀ: |  |  |  |  |  |
| tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem : |  |  |  |  |  |  |

| Pasūtītājs | Izpildītājs | LVC |
| --- | --- | --- |
| domes priekšsēdētājs(-a) |  | valdes loceklis |

4. pielikums

201__. gada ___. ____________

līgumam Nr.LVC 201_/1.3.____/AC

Kalendārais grafiks

____________ pilsētas (novada pašvaldības) tranzīta ___________ ielas(-u), kas ir iekļauta(-as)  valsts reģionālā autoceļa P___ __________maršrutā ____ km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2011. gadā.

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Izmaksas (ar PVN) | tajā skaitā pa ceturkšņiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ls | I | II | III | IV |
|  | KOPĀ: |  |  |  |  |  |
| tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem: |  |  |  |  |  |  |

| Pasūtītājs | Izpildītājs | LVC |
| --- | --- | --- |
| domes priekšsēdētājs(-a) |  | valdes loceklis A. Lācis |

5. pielikums

201__. gada ___. ____________

līgumam Nr.LVC 201_/1.3.____/AC

_______ pilsētas (novada pašvaldības) tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu

tehniskās specifikācijas.

___________pilsētas (novada pašvaldības) ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas, kas apstiprinātas ___________ (datums) ar ____________pilsētas domes (novada pašvaldības) lēmumu Nr.______ .

vai

“Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2006.gada 21.decembra rīkojumu Nr.488.

| Pasūtītājs | Izpildītājs | LVC |
| --- | --- | --- |
| domes priekšsēdētājs(-a) |  | valdes locekl A. Lācis |