Līgums Nr. VP/2014/8

Par grozījumiem 2014.gada 10.jūlija līgumā Nr. VP/2014/5

„Par Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju”

Valkā,

2014.gada 16.oktobrī

Valkas pamatskola, juridiskā adrese: Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas Valkas pamatskolas direktore Nadežda MOŽĀROVA, (turpmāk – Pasūtītājs)

un

SIA „YIT Celtniecība”, vienotais reģistrācijas Nr.40003377087, juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 86F, Rīga, LV-1046, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Andris BOŽĒ, (turpmāk – Izpildītājs) turpmāk kopā – Puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

ņemot vērā to, ka Pasūtītājs un Izpildītājs 2014.gada 10.jūlijā noslēdza līgumu Nr. VP/2014/5 „Par Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju”;

ņemot vērā to, ka būvdarbu veikšana ievērojami traucē mācību procesu un lai palielinātu būvdarbu izpildes ātrumu, Pasūtītājs un Izpildītājs ir vienojušies par izmaiņām logu uzstādīšanas tehnoloģijā;

ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ir veicis iepirkuma procedūru „Papilddarbi sakarā ar logu un durvju montāžu esošajās ailēs projekta „Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršota renovācija” ietvaros”, iepirkuma id.Nr. VND/2014/41M/KPFI (turpmāk – Iepirkums);

noslēdz līgumu par sekojošo:

- Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka 2014.gada 10.jūlijā noslēgtā līguma Nr. VP/2014/5 „Par Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju” Darbu izmaksu tāmēs izslēgs pozīcijas saskaņā ar izslēgto darbu aktiem (pielikumā) EUR 29687,89 vērtībā.

- Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka ņemot vērā Iepirkumā iesniegto Izpildītāja piedāvājumu 2014.gada 10.jūlijā noslēgtā līguma Nr. VP/2014/5 „Par Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju” Darbu izmaksu tāmēs ieslēgt pozīcijas saskaņā ar ieslēgto darbu aktiem (pielikumā) EUR 19 337,69 (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro un 69 centi) vērtībā.

- Ņemot vērā izmaksu starpību starp šī līguma 1.un 2.punktā minētajiem aktiem, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas izteikt 2014.gada 10.jūlijā noslēgtā līguma Nr. VP/2014/5 „Par Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju” 61.punktu šādā redakcijā:

„61. Līguma cena par šajā līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem tiek noteikta EUR 779 881,80 (septiņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens euro un 80 centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu valsts budžetā maksā Pasūtītājs.”

- Šis līgums ir grozījumi 2014.gada 10.jūlijā noslēgtajam līgumam Nr. VP/2014/5 „Par Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju” un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

- Visā citā, kas nav atrunāts šajā līgumā, puses vadās pēc 2014.gada 10.jūlijā noslēgtā līguma Nr. VP/2014/5 „Par Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju”.

- Līgums sagatavots divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram līgumslēdzējam. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

| Pasūtītājs Valkas pamatskola Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701 e-pasts: valka.pamatskola@valka.lv tel./fakss 64707508 / 64707508 Maksājumu rekvizīti: Valkas novada dome Reģ.Nr. 90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701 Konta Nr. LV35TREL980743B94020B Valsts kase, kods: TRELLV22 # Direktore Nadežda Možārova | Izpildītājs SIA „YIT Celtniecība” reģ.Nr. 40003377087 K.Ulmaņa gatve 86F, Rīga, LV-1046 tel./fakss 67606900 / 67606901 e-pasts: matiss.palsans@yit.lv Konta Nr. LV17NDEA0000082273415 Nordea Bank Finland Plc filiāle Latvijā, Kods: NDEAL2X Valdes priekšsēdētājs Andris Božē |
| --- | --- |